Migración del Compactor VIP Club y activación de compradores de terceros

Oferta Económica

JJVR

[Año]

| Convercus GmbH l Balanstraße 73 l Haus 8 l 81541 München |  |  |
| --- | --- | --- |
| CIE EUROPE GROUP Carrer Pujades, 77. Barcelona, 08005. Cataluña, España |  | Madrid, a 26/06/2026 |

1.	Resumen ejecutivo	6

2.	Situación de partida	0

3.	Objetivo de negocio	0

3.1.	Potencial económico estimado	0

3.1.1.	Supuestos sujetos a validación	1

3.1.2.	Lectura económica	1

3.2.	Puertas de control generales	2

4.	Etapa 1 — Migración de BON Loyalty a Convercus	0

4.1.	Objetivo	0

4.2.	Alcance funcional	0

4.3.	Enfoque técnico	0

4.4.	Requisitos de entrada	1

4.5.	Entregables	1

4.6.	Puertas de control de la Etapa 1	2

4.6.1.	Gate 1 — Readiness de migración	2

4.6.2.	Gate 2 — Aprobación de go-live	2

5.	Etapa 2A — Activación de compradores de terceros mediante subida de tickets y OCR	0

5.1.	Objetivo	0

5.2.	Lógica estratégica	0

5.3.	Flujo funcional propuesto	0

5.4.	Alcance funcional	1

5.5.	Requisitos de entrada	1

5.6.	Reglas recomendadas	2

5.7.	Entregables	2

5.8.	Puertas de control de la Etapa 2A	3

5.8.1.	Gate 3 — Readiness del MVP OCR	3

5.8.2.	Gate 4 — Decisión de escalado	3

6.	KPIs de gobierno	0

6.1.	Criterio de gobierno	0

7.	Riesgos principales y mitigaciones	0

7.1.	Riesgo 1 — Baja adopción del flujo	0

7.2.	Riesgo 2 — Baja precisión del OCR	0

7.3.	Riesgo 3 — Fraude	0

7.4.	Riesgo 4 — Sobrecarga operativa	0

7.5.	Riesgo 5 — Privacidad y RGPD	0

7.6.	Riesgo 6 — Coste de incentivos	1

8.	Etapa 2B — Capa prospectiva de Experiencias	0

8.1.	Módulos posibles	0

8.1.1.	QR o código único en packaging	0

8.1.2.	Retos de temporada	0

8.1.3.	Contenido postcompra	0

8.1.4.	Wallet Pass	1

8.1.5.	Referidos	1

8.1.6.	Segmentación avanzada	1

8.1.7.	App nativa	1

8.2.	Puerta de control de la Etapa 2B	1

8.2.1.	Gate 5 — Evaluación de Experiencias avanzadas	1

9.	Alcance excluido inicialmente	0

10.	Estructura económica de la propuesta	0

10.1.	Implantación de la Etapa 1 — Migración de BON Loyalty	0

10.1.1.	Alcance incluido	0

10.1.2.	Palancas económicas movilizadas	1

10.1.3.	Condición de ejecución	1

10.2.	Implantación de la Etapa 2A — Ticket Scan MVP con OCR	1

10.2.1.	Alcance incluido	1

10.2.2.	Palancas económicas movilizadas	2

10.2.3.	Condición de ejecución	2

10.3.	Licencia SaaS recurrente	2

10.3.1.	Variables de dimensionamiento	3

10.3.2.	Palancas económicas movilizadas	3

10.4.	Costes variables asociados al OCR	3

10.4.1.	Variables principales	3

10.4.2.	Palancas económicas movilizadas	4

10.5.	Módulos opcionales de la Etapa 2B	4

10.5.1.	Módulos potenciales	4

10.5.2.	Condición de activación	5

10.5.3.	Resumen de estructura económica	5

10.5.4.	Principio de escalado económico	5

11.	Tablas económicas	0

11.1.	Resumen económico de la propuesta	0

11.2.	Implantación — Etapa 1	1

11.2.1.	Migración BON Loyalty a Convercus	1

11.3.	Implantación — Etapa 2A	2

11.3.1.	Ticket Scan MVP con OCR	2

11.3.2.	Condición de ejecución	3

12.	Licencia SaaS recurrente	0

12.2.	Costes variables OCR	1

12.3.	Módulos opcionales — Etapa 2B	2

13.	Calendario de facturación	0

14.	Resumen de inversión inicial	0

14.1.	Inversión estimada del primer año	0

14.2.	Supuestos económicos	0

14.3.	Indicadores de productividad económica de la inversión	1

14.3.1.	Inversión frente al volumen B2B/terceros	2

14.3.2.	Compras necesarias para alcanzar el break-even	3

14.4.	Sensibilidad de captura desde el canal B2B/terceros	4

14.5.	Productividad de la inversión frente a paid media	4

14.6.	Indicadores de arrastre B2B → D2C	5

14.7.	Productividad del OCR	6

14.7.1.	Sensibilidad de revisión manual	7

14.8.	Conclusión económica	7

15.	Recomendación final	0

Tabla 1: Potencial económico estimado	8

Tabla 2: Condición de avance	10

Tabla 3: KPIs de gobierno	18

Tabla 4: Módulos potenicales para 2B	28

Tabla 5: REsumen estructura económica	29

Tabla 6: Resumen económico	30

Tabla 7: Actividades para migrar BONLoyalty	31

Tabla 8: Gobernanza Etapa 1.	32

Tabla 9: Actividades confiuración OCR.	33

Tabla 10: Gobernanza Etapa 2A.	34

Tabla 11: Licenias SaaS.	35

Tabla 12: Configuración licencia SaaS.	35

Tabla 13: Consumos OCR recibos.	37

Tabla 14: Módulos Etapa 2B.	38

Tabla 15: Calendario de facturación.	39

Tabla 16: Resumen inversión.	39

Tabla 17: Inversión del año 1.	40

Tabla 18: Resumen precios de referencia.	40

Tabla 19: Arrastre B2B a D2C.	45

# Resumen ejecutivo

Convercus propone una evolución por etapas del actual programa de fidelización de Compactor, orientada a preservar la continuidad operativa del Compactor VIP Club y ampliar su capacidad de captación, identificación y activación de clientes.

La oportunidad principal no reside únicamente en migrar el programa actual ni en ampliar la base registrada del ecommerce. La oportunidad consiste en convertir una parte del volumen generado en canales B2B/terceros, estimado en aproximadamente 15 M€, en relaciones D2C identificadas, consentidas, activables y monetizables.

Compactor dispone actualmente de aproximadamente 40.000 usuarios registrados en ecommerce. El objetivo de recuperar una base de 100.000 usuarios registrados debe entenderse como una estrategia de arrastre desde terceros hacia relación directa: capturar compradores que hoy adquieren productos Compactor en distribuidores externos, identificarlos mediante mecanismos de validación de compra y activar sobre ellos journeys de fidelización, recompra, venta cruzada y conversión hacia ecommerce propio.

La propuesta se articula en dos etapas principales:

- Etapa 1 — Migración de BON Loyalty a Convercus
Migración del programa actual de fidelización, preservando clientes, histórico transaccional, reglas de puntos, niveles de estatus y lógica de recompensas. Esta etapa no se limita a un reemplazo tecnológico: permite proteger la base actual de usuarios, reducir el riesgo operativo de transición, mejorar la trazabilidad del programa y preparar una arquitectura más flexible para medir recurrencia, valor de cliente, coste de incentivos y contribución económica del Compactor VIP Club.

- Etapa 2A — Activación de compradores de terceros mediante subida de tickets y OCR
Despliegue de un flujo que permita a los compradores de productos Compactor en distribuidores externos registrar sus compras, subir tickets, validar la adquisición y acceder al Compactor VIP Club. Esta etapa se orienta a movilizar palancas económicas directas: crecimiento de usuarios registrados desde 40.000 hasta 100.000, recuperación de compradores anónimos procedentes de terceros, generación de datos propios, conversión hacia el ecommerce de Compactor, aumento de repetición, reducción del coste de adquisición y mejora de la atribución por retailer, producto y país.

Desde una perspectiva económica, la inversión estimada de primer año debe analizarse frente al volumen B2B/terceros. Si dicho volumen se sitúa en torno a 15 M€, una inversión estimada de 75.280 € representa aproximadamente el 0,50% de ese volumen. Con un margen de contribución neto del 30%, el proyecto alcanzaría su umbral de recuperación si genera aproximadamente 250.933 € de facturación D2C incremental, equivalente al 1,67% del volumen B2B/terceros.

Adicionalmente, se contempla una Etapa 2B — Capa prospectiva de Experiencias, sujeta a los resultados de la Etapa 2A. Su finalidad no sería añadir funcionalidades accesorias, sino activar nuevas palancas de crecimiento y rentabilidad: convertir usuarios registrados en usuarios activos, aumentar la recurrencia anual, elevar la cesta mediante venta cruzada, redirigir compradores captados en terceros hacia el canal propio, sustituir parte del descuento promocional por beneficios experienciales y reducir el coste de adquisición mediante referidos. Esta evolución podría apoyarse en QR en packaging, retos de temporada, Wallet Pass, segmentación avanzada, referidos y gamificación.

La construcción de una App nativa queda fuera del alcance inicial. Solo se consideraría si Compactor la solicita expresamente o si los datos de uso demuestran que existe recurrencia suficiente para justificar una experiencia móvil dedicada.

La ejecución de cada etapa queda sujeta al cumplimiento de las puertas de control definidas en esta propuesta.

# Situación de partida

Compactor dispone actualmente de un programa de fidelización activo vinculado a su ecommerce. Dicho programa permite gestionar puntos, niveles VIP, referidos y recompensas asociados a la cuenta de cliente y al proceso de compra online.

Esta situación permite plantear la oportunidad desde una lógica de continuidad y mejora, no desde una sustitución disruptiva.

El reto principal no es disponer de un programa básico de fidelización, sino ampliar su alcance para que Compactor pueda:

- recuperar relación directa con compradores procedentes de terceros;

- aumentar la base registrada;

- incrementar usuarios consentidos y activables;

- enriquecer datos propios;

- generar recurrencia;

- impulsar ventas directas en ecommerce;

- mejorar la medición económica del programa;

- reducir la dependencia de ventas anónimas en canales externos.

# Objetivo de negocio

Compactor ha identificado como objetivo prioritario recuperar el tamaño histórico de su base registrada, pasando de aproximadamente:

40.000 usuarios registrados actuales
a
100.000 usuarios registrados objetivo

La Etapa 2A se diseña específicamente para contribuir a este objetivo.

El crecimiento de la base registrada debe distinguir entre cuatro niveles de valor:

- Usuarios registrados
Tamaño total de la base.

- Usuarios consentidos
Usuarios activables comercialmente bajo consentimiento válido.

- Usuarios activos anuales
Usuarios que interactúan, compran, suben tickets, canjean o participan en el programa durante el año.

- Usuarios compradores anuales
Usuarios que generan facturación atribuible durante el ejercicio.

La métrica principal de crecimiento será el paso de 40.000 a 100.000 usuarios registrados. No obstante, la validación económica del proyecto deberá gobernarse mediante usuarios activos, compra anual, repetición, conversión a ecommerce propio y margen de contribución después de incentivos.

## Potencial económico estimado

A partir de precios visibles en el ecommerce de Compactor, se observa una horquilla amplia de producto: artículos de entrada en torno a 12,99 €, productos medios entre 23,99 € y 29,99 €, y packs o lotes superiores entre 57,99 € y 70,99 €.

Para dimensionar la oportunidad, se plantean tres escenarios de facturación anual por usuario registrado, asumiendo una compra anual por usuario.

Tabla 1: Potencial económico estimado

| Escenario | Compra anual estimada por usuario registrado | Facturación con 40.000 usuarios | Facturación con 100.000 usuarios | Incremento anual potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservador | 26,99 € | 1,08 M€ | 2,70 M€ | 1,62 M€ |
| Base | 37,22 € | 1,49 M€ | 3,72 M€ | 2,23 M€ |
| Alto / bundle-heavy | 56,79 € | 2,27 M€ | 5,68 M€ | 3,41 M€ |

Estas cifras deben interpretarse como una estimación direccional de oportunidad, no como una previsión cerrada. El caso económico definitivo deberá validarse con datos reales de Compactor.

### Supuestos sujetos a validación

La estimación económica queda sujeta a la validación de los siguientes datos:

- AOV real del ecommerce.

- Margen bruto por familia de producto.

- Margen de contribución después de incentivos.

- Tasa de repetición actual.

- Porcentaje de usuarios activos anuales.

- Coste medio de incentivo por usuario.

- Conversión desde ticket validado a compra directa.

- Peso actual de ventas procedentes de terceros.

- Definición exacta de usuario registrado, consentido y activo.

### Lectura económica

Bajo el escenario base, recuperar una base de 100.000 usuarios registrados podría representar aproximadamente:

2,23 M€ de facturación bruta anual incremental potencial

Esta cifra corresponde al crecimiento desde 40.000 hasta 100.000 usuarios registrados y debe ajustarse posteriormente por tasa de activación, margen, coste de incentivo e incrementalidad real.

## Puertas de control generales

La ejecución de cada etapa queda sujeta al cumplimiento de las siguientes puertas de control.

Tabla 2: Condición de avance

| Puerta de control | Etapa | Condición de avance |
| --- | --- | --- |
| Gate 0 — Preparación del proyecto | Inicio | Acceso confirmado a Shopify, BON Loyalty, histórico transaccional y reglas actuales del programa |
| Gate 1 — Readiness de migración | Etapa 1 | Clientes, reglas, puntos, niveles y recompensas mapeados y validados |
| Gate 2 — Aprobación de go-live | Etapa 1 | Saldos, estatus, reglas y pruebas Shopify aprobadas por Compactor |
| Gate 3 — Readiness del MVP OCR | Etapa 2A | Retailers prioritarios, OCR, reglas antifraude, RGPD e incentivos definidos |
| Gate 4 — Decisión de escalado | Etapa 2A | Usuarios captados, tickets validados, fraude, coste por usuario activado y conversión dentro de umbrales |
| Gate 5 — Evaluación de Experiencias avanzadas | Etapa 2B | Evidencia suficiente de recurrencia, actividad y valor económico para ampliar funcionalidades |

# Etapa 1 — Migración de BON Loyalty a Convercus

## Objetivo

La Etapa 1 tiene como objetivo migrar el programa actual de fidelización desde BON Loyalty a Convercus, preservando la continuidad operativa del Compactor VIP Club y asegurando que clientes, puntos, niveles y beneficios se mantienen de forma coherente.

Desde una perspectiva económica, esta etapa protege el activo ya construido por Compactor: su base registrada, su histórico transaccional y su lógica actual de fidelización. Al mismo tiempo, permite evolucionar desde una configuración dependiente de una aplicación Shopify hacia una arquitectura más gobernable, preparada para medir con mayor precisión usuarios activos, recurrencia, valor anual por cliente, coste de incentivos, canje, margen de contribución y capacidad de crecimiento del programa.

## Alcance funcional

La Etapa 1 contempla:

- revisión de la configuración actual de BON Loyalty;

- identificación de reglas de puntos, recompensas, referidos y niveles;

- integración con Shopify Plus;

- importación o sincronización de clientes;

- reconstrucción de estatus desde histórico transaccional;

- validación de reglas de elegibilidad;

- validación de saldos y niveles;

- pruebas en entorno de preproducción;

- puesta en marcha controlada;

- monitorización inicial posterior al lanzamiento.

## Enfoque técnico

Dado que Convercus dispone de integración nativa con Shopify Plus, el enfoque recomendado consiste en reconstruir los estatus desde el histórico transaccional de los clientes.

Este enfoque permite basar la migración en datos auditables: compras históricas, importe acumulado, frecuencia de compra, elegibilidad de nivel y reglas de negocio definidas por Compactor.

## Requisitos de entrada

La Etapa 1 requiere disponer de:

- acceso a Shopify Plus;

- acceso o exportación de BON Loyalty;

- histórico transaccional de clientes;

- listado de reglas actuales del programa;

- definición de niveles VIP;

- reglas de puntos y canje;

- reglas de referidos;

- estructura de recompensas;

- criterio de tratamiento de usuarios inactivos o dormidos;

- criterios de validación de saldos y estatus.

## Entregables

La Etapa 1 entregará:

- mapa funcional BON Loyalty → Convercus;

- configuración inicial del programa en Convercus;

- integración Shopify Plus;

- importación o sincronización de clientes;

- reconstrucción de estatus;

- validación de reglas;

- informe de saldos y niveles;

- entorno de pruebas;

- plan de go-live;

- soporte inicial de lanzamiento.

## Puertas de control de la Etapa 1

### Gate 1 — Readiness de migración

La migración podrá avanzar cuando:

- el histórico transaccional esté disponible;

- las reglas actuales estén documentadas;

- los niveles de estatus estén definidos;

- exista criterio validado para reconstrucción de estatus;

- Compactor haya aprobado el mapa funcional de migración.

### Gate 2 — Aprobación de go-live

La puesta en producción podrá aprobarse cuando:

- los saldos estén validados;

- los niveles estén validados;

- la integración Shopify funcione correctamente;

- los casos de prueba principales estén aprobados;

- el equipo de Compactor haya validado la continuidad de experiencia para el cliente final.

# Etapa 2A — Activación de compradores de terceros mediante subida de tickets y OCR

## Objetivo

La Etapa 2A tiene como objetivo desplegar un flujo de activación que permita a compradores de productos Compactor en terceros registrar su compra, subir una fotografía del ticket, validar la adquisición y entrar en el Compactor VIP Club.

Esta etapa se orienta directamente al objetivo de crecer desde 40.000 hasta 100.000 usuarios registrados. Su valor económico reside en convertir ventas realizadas en canales externos —habitualmente anónimas para Compactor— en relaciones directas, identificadas y activables. Con ello, Compactor puede transformar el alcance de su distribución en crecimiento de base propia, generación de datos de primera parte, aumento de usuarios activos, recompra, venta cruzada, conversión hacia ecommerce propio y mejor atribución del valor generado por cada retailer, producto y país.

## Lógica estratégica

La venta en terceros permite a Compactor ganar capilaridad comercial, pero limita la relación directa con el comprador final.

La Etapa 2A convierte el producto físico y el ticket de compra en una vía de identificación, consentimiento y activación.

La lógica es la siguiente:

compra anónima en tercero → subida de ticket → validación → creación de cuenta → incorporación al Compactor VIP Club → journey postcompra → recompra / venta cruzada / canal directo

## Flujo funcional propuesto

- El cliente compra un producto Compactor en un distribuidor externo.

- Accede a una landing page o sección específica dentro de Compactorstore.

- Inicia sesión o crea una cuenta de cliente.

- Sube una fotografía del ticket de compra.

- El OCR extrae la información relevante.

- El sistema valida retailer, fecha, importe y señales de producto Compactor.

- El ticket se aprueba automáticamente o pasa a revisión manual.

- El cliente recibe puntos, progreso de nivel, cupón o beneficio de bienvenida.

- El cliente entra en un journey postcompra.

- El sistema reporta datos de usuario, retailer, producto, país, ticket y activación.

## Alcance funcional

La Etapa 2A contempla:

- landing page o sección específica para subida de tickets;

- flujo mobile-first;

- login o creación de cuenta;

- subida de imagen de ticket;

- integración OCR;

- reglas de validación automática;

- cola de revisión manual;

- estados de ticket: pendiente, aprobado, rechazado, en revisión;

- reglas de puntos, cupones o beneficios;

- comunicación de estado al cliente;

- reglas para controles antifraude;

- dashboard operativo;

- reporting básico de captación y validación;

- conexión con Shopify y Convercus.

## Requisitos de entrada

La Etapa 2A requiere definir:

- países incluidos en el MV, referentes a la validación de tickets;

- confirmar retailers prioritarios, E;

- familias de producto elegibles;

- periodo máximo de antigüedad del ticket;

- recompensa por primer ticket;

- recompensa por compras posteriores;

- límites de puntos por usuario y periodo;

- criterios de rechazo;

- criterios de revisión manual;

- responsable interno de revisión;

- política de conservación de imágenes;

- requisitos RGPD;

- mensajes al cliente;

- umbrales de fraude aceptables;

- objetivos de usuarios registrados, consentidos y activos.

## Reglas recomendadas

El MVP no debe premiar cualquier ticket sin control. Se recomienda:

- recompensa moderada por primer ticket válido;

- incentivo adicional solo con cuenta creada y consentimiento comercial;

- beneficio incremental por primera compra posterior en ecommerce propio;

- puntos o progreso de nivel por tickets validados;

- límites por usuario, retailer y periodo;

- revisión manual para tickets de alto valor o baja confianza;

- bloqueo de tickets duplicados;

- posibilidad de reversar puntos ante fraude;

- exclusión de tickets fuera de plazo;

- tratamiento diferenciado por país o retailer si fuera necesario.

## Entregables

La Etapa 2A entregará:

- diseño funcional del flujo de ticket;

- landing o módulo de subida;

- integración OCR;

- reglas iniciales de validación;

- reglas antifraude;

- panel de revisión manual;

- reglas de asignación de puntos o recompensas;

- comunicaciones automáticas de estado;

- dashboard de seguimiento;

- informe de KPIs iniciales;

- criterios de decisión para escalado.

## Puertas de control de la Etapa 2A

### Gate 3 — Readiness del MVP OCR

El MVP podrá lanzarse cuando:

- los retailers prioritarios estén definidos;

- las familias de producto elegibles estén acordadas;

- las reglas OCR estén configuradas;

- las reglas antifraude estén aprobadas;

- la política RGPD esté validada;

- exista responsable de revisión manual;

- los incentivos estén definidos;

- las comunicaciones al cliente estén aprobadas;

- los KPIs de seguimiento estén configurados.

### Gate 4 — Decisión de escalado

La decisión de escalar se tomará tras un periodo inicial de operación, atendiendo a:

- nuevos usuarios registrados;

- nuevos usuarios consentidos;

- usuarios activos generados;

- tickets subidos;

- tickets validados;

- tasa de aprobación;

- tasa de fraude o rechazo;

- coste por usuario activado;

- conversión a ecommerce propio;

- tasa de repetición;

- margen después de incentivos.

# KPIs de gobierno

La propuesta se gobernará mediante indicadores de captación, actividad, calidad operativa y rentabilidad.

Tabla 3: KPIs de gobierno

| KPI | Función |
| --- | --- |
| Usuarios registrados | Métrica norte: 40.000 → 100.000 |
| Usuarios consentidos | Base comercialmente activable |
| Usuarios activos anuales | Base con valor económico real |
| Nuevos usuarios procedentes de tickets | Captación desde terceros |
| Tickets subidos | Adopción del flujo |
| Tickets validados | Calidad de OCR y elegibilidad |
| Tasa de aprobación | Precisión operativa |
| Tasa de fraude / rechazo | Control de riesgo |
| Conversión a ecommerce propio | Puente retailer → canal directo |
| Tasa de repetición 60/90 días | Recurrencia temprana |
| AOV / compra anual por usuario | Monetización |
| Margen de contribución tras incentivos | Rentabilidad real |
| Coste por usuario activado | Eficiencia de captación |

## Criterio de gobierno

El crecimiento de usuarios no debe evaluarse de forma aislada. El éxito del proyecto deberá medirse por la combinación de:

registro + consentimiento + actividad + compra + margen

# Riesgos principales y mitigaciones

## Riesgo 1 — Baja adopción del flujo

Subir un ticket requiere esfuerzo. Si el incentivo no es claro, el cliente puede abandonar el proceso.

Mitigación:
Flujo mobile-first, mensaje simple, pocos campos y recompensa comprensible desde el primer contacto.

## Riesgo 2 — Baja precisión del OCR

Los tickets varían por país, retailer, idioma, formato y nomenclatura de producto.

Mitigación:
Inicio con retailers prioritarios, diccionarios de producto, umbrales de confianza y revisión manual para casos dudosos.

## Riesgo 3 — Fraude

Pueden aparecer tickets duplicados, modificados, compartidos o fuera de plazo.

Mitigación:
Hash de imagen, detección de duplicados, límites por usuario, validación de fecha e importe, revisión manual y política de reversión de puntos.

## Riesgo 4 — Sobrecarga operativa

Si demasiados tickets requieren revisión manual, el modelo puede volverse costoso.

Mitigación:
Clasificación automática en tres carriles: aprobación automática, rechazo automático y revisión manual.

## Riesgo 5 — Privacidad y RGPD

Los tickets pueden incluir datos no necesarios.

Mitigación:
Minimización de datos, retención limitada de imágenes, extracción solo de campos necesarios, información clara al usuario y validación de base jurídica.

## Riesgo 6 — Coste de incentivos

El programa podría premiar compras que ya se habrían producido sin incentivo.

Mitigación:
Separar incentivo de registro, incentivo de compra y recompensa de recompra. Reservar los beneficios de mayor valor para comportamientos incrementales.

# Etapa 2B — Capa prospectiva de Experiencias

La Etapa 2B queda planteada como evolución prospectiva, sujeta a los resultados de la Etapa 2A.

Su finalidad no sería añadir funcionalidades accesorias, sino activar nuevas palancas de crecimiento y rentabilidad: convertir usuarios registrados en usuarios activos, aumentar la recurrencia anual, elevar la cesta mediante venta cruzada, redirigir compradores captados en terceros hacia el canal propio, sustituir parte del descuento promocional por beneficios experienciales y reducir el coste de adquisición mediante referidos.

Esta evolución podría apoyarse en QR en packaging, retos de temporada, Wallet Pass, segmentación avanzada, referidos y gamificación.

## Módulos posibles

### QR o código único en packaging

Conecta el producto físico con una experiencia digital: registro de producto, guía de uso, garantía, puntos, retos o cupón de recompra.

Contribución económica:
Aumenta identificación, mejora atribución por SKU, reduce ambigüedad del ticket y facilita campañas por producto.

### Retos de temporada

Experiencias asociadas a momentos de necesidad: cambio de armario, mudanza, vuelta de vacaciones, organización infantil, almacenaje de ropa de cama o preparación de viaje.

Contribución económica:
Aumenta recurrencia, frecuencia de contacto y venta cruzada entre categorías.

### Contenido postcompra

Guías, recomendaciones y recordatorios relacionados con el producto adquirido.

Contribución económica:
Aumenta satisfacción, reduce abandono y genera nuevas ocasiones de compra.

### Wallet Pass

Acceso ligero a puntos, cupones, beneficios o estatus sin necesidad de App.

Contribución económica:
Reduce fricción, mejora visibilidad del programa y facilita activación recurrente.

### Referidos

Mecánicas para que clientes satisfechos recomienden productos Compactor.

Contribución económica:
Reduce coste de adquisición y genera crecimiento orgánico.

### Segmentación avanzada

Campañas por producto, retailer, país, temporada, valor de cliente, recurrencia y propensión de recompra.

Contribución económica:
Mejora conversión, margen y relevancia de incentivos.

### App nativa

La App nativa queda fuera del alcance inicial. Solo se consideraría si Compactor la solicita expresamente o si la Etapa 2A demuestra suficiente recurrencia, actividad y valor económico.

Contribución económica potencial:
Podría mejorar recurrencia, notificaciones, visibilidad del programa y experiencia móvil, pero implica mayor coste, mantenimiento y riesgo de baja adopción.

## Puerta de control de la Etapa 2B

### Gate 5 — Evaluación de Experiencias avanzadas

La Etapa 2B podrá activarse si la Etapa 2A demuestra:

- volumen suficiente de usuarios captados;

- tasa adecuada de tickets validados;

- fraude controlado;

- coste aceptable por usuario activado;

- recurrencia o actividad suficiente;

- conversión medible hacia ecommerce propio;

- contribución económica positiva o defendible.

# Alcance excluido inicialmente

Para preservar foco, velocidad y control económico, quedan fuera del alcance inicial:

- App nativa;

- integración directa con retailers;

- OCR avanzado para todos los retailers desde el primer día;

- países adicionales no incluidos en el MVP;

- automatización antifraude avanzada;

- rediseño completo del ecommerce;

- rediseño de marca del programa;

- migración de datos no disponibles en BON Loyalty o Shopify;

- campañas masivas de paid media;

- impresión de QR único en packaging;

- módulos avanzados de Experiencias;

- referidos avanzados;

- Wallet Pass, salvo que se incluya como módulo específico.

Estos elementos podrán valorarse como ampliaciones sujetas a alcance, coste y planificación específica.

# Estructura económica de la propuesta

La estructura económica de la propuesta se organiza para acompañar la evolución gradual del programa: primero, asegurar la migración y continuidad del Compactor VIP Club; después, activar la captación de compradores de terceros; y, finalmente, habilitar módulos avanzados de Experiencias si los resultados de la Etapa 2A justifican su despliegue.

El modelo económico separa tres conceptos:

- implantación inicial, asociada a la configuración, migración y puesta en marcha;

- licencia SaaS recurrente, asociada al uso continuado de Convercus;

- costes variables o módulos opcionales, asociados al volumen de tickets, OCR, nuevos retailers, nuevos países o funcionalidades avanzadas.

Esta separación permite que Compactor avance con control presupuestario, evitando comprometer desde el inicio costes propios de una fase de escala antes de validar adopción, calidad de dato y contribución económica.

## Implantación de la Etapa 1 — Migración de BON Loyalty

La implantación de la Etapa 1 cubre la migración del programa actual desde BON Loyalty a Convercus y la puesta en marcha del Compactor VIP Club sobre la nueva arquitectura.

Este bloque económico está vinculado a la protección del activo existente: base registrada, histórico transaccional, reglas de fidelización, niveles de estatus, puntos, recompensas y continuidad de experiencia para el cliente final.

### Alcance incluido

- Auditoría funcional de la configuración actual de BON Loyalty.

- Mapeo de reglas de puntos, niveles, recompensas y referidos.

- Integración con Shopify Plus.

- Importación o sincronización de clientes.

- Reconstrucción de estatus desde histórico transaccional.

- Validación de saldos, niveles y reglas.

- Configuración inicial del programa en Convercus.

- Pruebas funcionales.

- Preparación del go-live.

- Soporte inicial posterior al lanzamiento.

### Palancas económicas movilizadas

- Preservación de la base registrada actual.

- Reducción del riesgo operativo de migración.

- Mejora de la trazabilidad de puntos, niveles y recompensas.

- Mayor capacidad para medir usuarios activos, recurrencia, canje y coste de incentivos.

- Preparación de una arquitectura escalable para crecimiento posterior.

### Condición de ejecución

La ejecución de esta etapa queda sujeta al cumplimiento de Gate 0, Gate 1 y Gate 2: acceso a sistemas, disponibilidad de histórico transaccional, validación de reglas y aprobación de saldos, niveles y pruebas de integración.

## Implantación de la Etapa 2A — Ticket Scan MVP con OCR

La implantación de la Etapa 2A cubre el despliegue del flujo de subida de tickets, validación OCR y activación de compradores de terceros dentro del Compactor VIP Club.

Este bloque económico está vinculado al objetivo de crecimiento de la base registrada desde 40.000 hasta 100.000 usuarios, convirtiendo ventas anónimas en terceros en relaciones directas, identificadas y activables.

### Alcance incluido

- Diseño funcional del flujo de subida de tickets.

- Landing page o módulo de acceso desde Compactorstore.

- Login o creación de cuenta de cliente.

- Subida de imagen de ticket.

- Integración OCR.

- Reglas iniciales de validación.

- Controles antifraude básicos.

- Panel de revisión manual.

- Estados de ticket: pendiente, aprobado, rechazado, en revisión.

- Reglas de puntos, cupones o beneficios.

- Comunicaciones automáticas al cliente.

- Dashboard operativo.

- Reporting inicial de captación, tickets y validación.

- Soporte inicial de lanzamiento.

### Palancas económicas movilizadas

- Captación de nuevos usuarios registrados.

- Recuperación de compradores anónimos procedentes de terceros.

- Generación de datos propios sobre retailer, producto, país y categoría.

- Conversión de compradores de terceros hacia ecommerce propio.

- Aumento de usuarios activos anuales.

- Incremento de repetición y venta cruzada.

- Reducción progresiva del coste de adquisición.

- Mejora de la atribución comercial por canal y producto.

### Condición de ejecución

La ejecución de esta etapa queda sujeta al cumplimiento de Gate 3: definición de retailers prioritarios, familias de producto elegibles, reglas OCR, política antifraude, incentivos, RGPD, responsable de revisión manual y KPIs de seguimiento.

## Licencia SaaS recurrente

La licencia SaaS recurrente cubre el uso continuado de Convercus como plataforma de fidelización, cupones, reglas, eventos, reporting y gestión del Compactor VIP Club.

La licencia podrá dimensionarse conforme al volumen y madurez del programa, considerando usuarios, actividad, eventos, redenciones, tickets procesados y módulos activados.

### Variables de dimensionamiento

- Usuarios registrados.

- Usuarios activos.

- Eventos de fidelización.

- Redenciones.

- Tickets procesados.

- Módulos activados.

- Nivel de soporte y acompañamiento.

- Necesidades de reporting y operación.

### Palancas económicas movilizadas

- Escalabilidad del programa.

- Alineación entre coste recurrente y uso real.

- Control del coste por usuario activado.

- Medición continua de recurrencia, canje, actividad y margen.

- Capacidad de evolucionar el programa sin rediseños estructurales.

## Costes variables asociados al OCR

El procesamiento OCR se tratará como un componente variable vinculado al volumen real de tickets procesados.

Este componente permite que Compactor valide el modelo de activación desde terceros sin sobredimensionar el coste inicial.

### Variables principales

- Número de tickets procesados.

- Número de imágenes por ticket.

- Retailers incluidos.

- Países e idiomas.

- Complejidad de lectura.

- Porcentaje de tickets enviados a revisión manual.

- Necesidades antifraude.

- Retención y auditoría de imágenes.

### Palancas económicas movilizadas

- Control del coste por ticket validado.

- Control del coste por usuario registrado incremental.

- Control del coste por usuario activo generado.

- Mejora de la eficiencia de captación frente a paid media.

- Escalado progresivo del modelo según adopción real.

## Módulos opcionales de la Etapa 2B

Los módulos de la Etapa 2B quedan fuera del alcance inicial y podrán presupuestarse como ampliaciones si la Etapa 2A demuestra adopción, calidad de dato y contribución económica.

### Módulos potenciales

Tabla 4: Módulos potenicales para 2B

| Módulo | Palanca económica principal |
| --- | --- |
| QR o código único en packaging | Identificación, atribución por SKU y activación postcompra |
| Retos de temporada | Recurrencia, frecuencia de contacto y venta cruzada |
| Wallet Pass | Uso recurrente del programa con menor fricción |
| Referidos | Adquisición orgánica y reducción de CAC |
| Segmentación avanzada | Conversión, margen y relevancia de incentivos |
| Gamificación | Usuarios activos, progresión y repetición |
| App nativa | Solo bajo solicitud expresa o evidencia suficiente de recurrencia |

### Condición de activación

La activación de estos módulos queda sujeta a Gate 5: evidencia suficiente de usuarios captados, tickets validados, fraude controlado, coste aceptable por usuario activado, conversión hacia ecommerce propio, recurrencia y contribución económica defendible.

### Resumen de estructura económica

Tabla 5: REsumen estructura económica

| Bloque | Tipo de coste | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 — Migración BON Loyalty | Implantación | Proteger continuidad, base registrada e histórico del programa |
| Etapa 2A — Ticket Scan MVP | Implantación | Captar compradores de terceros y crecer hacia 100.000 usuarios registrados |
| Licencia SaaS Convercus | Recurrente | Operar, medir y escalar el programa |
| OCR | Variable por uso | Procesar tickets y controlar coste por usuario activado |
| Etapa 2B — Experiencias avanzadas | Módulo opcional | Aumentar recurrencia, cesta, canal directo y adquisición orgánica |
| App nativa | Excluida inicialmente | Solo bajo solicitud expresa o evidencia suficiente de recurrencia |

### Principio de escalado económico

La estructura económica permite avanzar de forma progresiva:

- Proteger el programa actual.
Migrar sin pérdida de continuidad ni reconocimiento del cliente.

- Recuperar identidad desde terceros.
Convertir ventas anónimas en usuarios registrados, consentidos y activables.

- Escalar Experiencias avanzadas.
Activar recurrencia, venta cruzada, canal directo, referidos y margen.

Este enfoque vincula inversión, adopción y retorno, y evita comprometer costes avanzados antes de validar el impacto real del MVP.

# Tablas económicas

## Resumen económico de la propuesta

Tabla 6: Resumen económico

| Bloque | Tipo de coste | Finalidad | Inc/Opc | Hr | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1 — Migración BON Loyalty a Convercus | Implantación fija | Preservar continuidad del Compactor VIP Club, migrar clientes, reglas, puntos y niveles | Incluido | 192 h | 15.360 € |
| Etapa 2A — Ticket Scan MVP con OCR | Implantación fija | Captar compradores de terceros y convertirlos en usuarios registrados, consentidos y activables | Incluido | 344 h | 27.520 € |
| Licencia SaaS Convercus | Recurrente mensual/anual | Operar el programa de fidelización, reglas, eventos, redenciones, reporting y módulos activados | Incluido | — | 2.300 €/mes / 27.600 €/año |
| OCR | Variable por uso | Procesar tickets de compra y controlar coste por usuario activado | Incluido como coste variable | — | 0,04 €/ticket procesado |
| Soporte / Success Management estándar | Recurrente | Acompañamiento, seguimiento de KPIs, optimización y gobierno básico del programa | Incluido en SaaS | — | Incluido |
| Success Management ampliado | Recurrente opcional | Acompañamiento mensual adicional, revisión de KPIs, optimización de reglas y roadmap | Opcional | 8 h/mes | 640 €/mes |
| Etapa 2B — Experiencias avanzadas | Modular opcional | Activar recurrencia, venta cruzada, canal directo, referidos y mayor valor de cliente | Opcional | Según módulo | Bajo presupuesto específico |
| App nativa | Proyecto específico | Solo bajo solicitud expresa o evidencia suficiente de recurrencia | No incluido inicialmente | — | No incluida |

## Implantación — Etapa 1

### Migración BON Loyalty a Convercus

Tabla 7: Actividades para migrar BONLoyalty

| Concepto | Descripción | Tratamiento | Importe |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditoría funcional BON Loyalty | Revisión de configuración actual, reglas, puntos, niveles, recompensas y referidos | Incluido | [● €] |
| Mapeo funcional BON Loyalty → Convercus | Traducción de reglas actuales al modelo operativo de Convercus | Incluido | [● €] |
| Integración Shopify Plus | Configuración de integración nativa con Shopify Plus | Incluido | [● €] |
| Importación / sincronización de clientes | Carga o sincronización de base de clientes existente | Incluido | [● €] |
| Reconstrucción de estatus | Reconstrucción de niveles desde histórico transaccional | Incluido, sujeto a disponibilidad de histórico | [● €] |
| Validación de saldos, puntos y niveles | Verificación de coherencia antes de go-live | Incluido | [● €] |
| Configuración inicial del programa | Parametrización inicial del Compactor VIP Club en Convercus | Incluido | [● €] |
| Pruebas funcionales | Validación de flujos, reglas, clientes, puntos y niveles | Incluido | [● €] |
| Soporte de go-live | Acompañamiento durante lanzamiento | Incluido | [● €] |
| Monitorización inicial | Seguimiento post-lanzamiento durante el periodo acordado | Incluido | [● €] |
| Cambios fuera de alcance | Ajustes no previstos en el alcance aprobado | Opcional | [● €/hora] / [● €] |
| Total Etapa 1 |  |  | [● €] |

#### Condición de ejecución

Tabla 8: Gobernanza Etapa 1.

| Puerta de control | Condición |
| --- | --- |
| Gate 0 — Preparación del proyecto | Acceso confirmado a Shopify, BON Loyalty, histórico transaccional y reglas actuales |
| Gate 1 — Readiness de migración | Clientes, reglas, puntos, niveles y recompensas mapeados y validados |
| Gate 2 — Aprobación de go-live | Saldos, estatus, reglas y pruebas Shopify aprobadas por Compactor |

## Implantación — Etapa 2A

### Ticket Scan MVP con OCR

Tabla 9: Actividades confiuración OCR.

| Concepto | Descripción | Tratamiento | Importe |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño funcional del flujo OCR | Definición de experiencia, reglas, estados y lógica de validación | Incluido | [● €] |
| Landing page / módulo de subida | Punto de acceso para carga de tickets desde Compactorstore | Incluido | [● €] |
| Login / creación de cuenta | Flujo de identificación o alta de usuario | Incluido | [● €] |
| Subida de imagen de ticket | Captura y almacenamiento inicial de ticket | Incluido | [● €] |
| Integración OCR | Procesamiento de tickets mediante OCR | Incluido en la implantación técnica; uso sujeto a coste variable | [● €] |
| Reglas iniciales de validación | Validación de retailer, fecha, importe y señales de producto | Incluido para retailers prioritarios definidos | [● €] |
| Controles antifraude básicos | Detección de duplicados, límites por usuario y reglas de rechazo | Incluido | [● €] |
| Panel de revisión manual | Gestión de tickets pendientes, aprobados, rechazados o en revisión | Incluido | [● €] |
| Reglas de puntos, cupones o beneficios | Asignación de incentivos tras validación | Incluido | [● €] |
| Comunicaciones automáticas | Notificaciones al cliente sobre estado del ticket | Incluido | [● €] |
| Dashboard operativo | Seguimiento de tickets, usuarios, aprobación, fraude y conversión | Incluido | [● €] |
| Reporting inicial | Informe de adopción, captación, tickets y validación | Incluido | [● €] |
| Soporte de lanzamiento | Acompañamiento durante salida a producción | Incluido | [● €] |
| Nuevos retailers adicionales | Configuración de reglas específicas para retailers no incluidos en el MVP | Opcional | [● €] |
| Nuevos países o idiomas | Adaptación de OCR, textos, reglas y flujos | Opcional | [● €] |
| Antifraude avanzado | Scoring, reglas avanzadas o detección ampliada | Opcional | [● €] |
| Revisión manual externalizada | Servicio externo de revisión de tickets | Opcional | [● €/ticket] |
| Total Etapa 2A |  |  | [● €] |

### Condición de ejecución

Tabla 10: Gobernanza Etapa 2A.

| Puerta de control | Condición |
| --- | --- |
| Gate 3 — Readiness del MVP OCR | Retailers prioritarios, familias elegibles, OCR, antifraude, RGPD e incentivos definidos |
| Gate 4 — Decisión de escalado | Usuarios captados, tickets validados, fraude, coste por usuario activado y conversión dentro de umbrales |

# Licencia SaaS recurrente

Tabla 11: Licencias SaaS.

| Tramo | Criterio de dimensionamiento | Incluye | Tratamiento | Precio mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ramo 1 — Base actual | Hasta 40.000 usuarios registrados / [● usuarios activos] | Plataforma Convercus, reglas de fidelización, puntos, niveles, recompensas y reporting base | Incluido | [● €/mes] |
| Tramo 2 — Crecimiento | Hasta 100.000 usuarios registrados / [● usuarios activos] | Funcionalidad anterior + mayor volumen de eventos, redenciones y operación | Incluido según tramo contratado | [● €/mes] |
| Tramo 3 — Escala | Más de 100.000 usuarios registrados / [● usuarios activos] | Escalado del programa, mayor volumen de eventos, redenciones, reporting y módulos | Opcional / sujeto a escalado | [● €/mes] |

#### Variables incluidas en la licencia

Tabla 12: Configuración licencia SaaS.

| Variable | Volumen incluido | Tratamiento | Exceso / ampliación |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios registrados | [●] | Incluido hasta tramo contratado | [● €/bloque adicional] |
| Usuarios activos | [●] | Incluido hasta tramo contratado | [● €/bloque adicional] |
| Eventos de fidelización | [●/mes] | Incluido hasta volumen contratado | [● €/bloque adicional] |
| Redenciones | [●/mes] | Incluido hasta volumen contratado | [● €/bloque adicional] |
| Campañas / reglas activas | [●] | Incluido | [● €/módulo o paquete] |
| Dashboards / reporting | [●] | Incluido | [● €] |
| Entornos | Producción + staging | Incluido | [● €] |
| Soporte estándar | [●] | Incluido | — |

## Costes variables OCR

| Concepto | Unidad de facturación | Tratamiento | Precio unitario | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ticket procesado por OCR | Ticket | Coste variable incluido en el modelo económico | 0,04 €/ticket | Precio final |
| Imagen adicional | Imagen | Opcional / variable | 0,04 €/imagen | Si un ticket requiere varias imágenes |
| Revisión manual | Ticket revisado | Opcional si se externaliza | 6,70 €/ticket | Calculado sobre 5 minutos de revisión a 80 €/h |
| Nuevo retailer | Retailer | Opcional | 640 € /retailer | Incluye configuración de reglas específicas por retailer |
| Nuevo país / idioma | País / idioma | Opcional | 1.280 € /país o idioma | Ajuste de OCR, formatos, reglas y textos |
| Antifraude avanzado | Módulo | Opcional | 4.800 € | Detección avanzada, scoring o reglas adicionales |
| Almacenamiento extendido de tickets | Volumen / periodo | Opcional | Bajo presupuesto | Si se requiere conservación superior al estándar |

#### Estimación de coste OCR por volumen

| Tickets procesados al mes | Coste OCR mensual estimado | Coste OCR anual estimado |
| --- | --- | --- |
| 5.000 tickets/mes | 200 €/mes | 2.400 €/año |
| 10.000 tickets/mes | 400 €/mes | 4.800 €/año |
| 25.000 tickets/mes | 1.000 €/mes | 12.000 €/año |
| 50.000 tickets/mes | 2.000 €/mes | 24.000 €/año |

#### Control económico del OCR

Tabla 13: Consumos OCR recibos.

| Indicador | Fórmula | Función |
| --- | --- | --- |
| Coste por ticket procesado | Coste OCR / tickets procesados | Controlar coste unitario de procesamiento |
| Coste por ticket validado | Coste OCR / tickets aprobados | Medir eficiencia de validación |
| Coste por usuario registrado incremental | Coste OCR + incentivo / nuevos usuarios registrados | Comparar eficiencia frente a paid media |
| Coste por usuario activo generado | Coste OCR + incentivo / nuevos usuarios activos | Medir valor real de captación |
| Tasa de rechazo / fraude | Tickets rechazados / tickets subidos | Mantener el riesgo bajo control |
| Conversión a ecommerce propio | Usuarios con ticket validado que compran en ecommerce / usuarios con ticket validado | Medir puente hacia canal directo |

## Módulos opcionales — Etapa 2B

Serán evaluados en el caso de que se decidiera abordar esta etapa.

Tabla 14: Módulos Etapa 2B.

| Módulo | Palanca económica principal | Tipo de coste | Tratamiento | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QR o código único en packaging | Identificación, atribución por SKU y activación postcompra | Proyecto / módulo | Opcional | [● €] |
| Retos de temporada | Recurrencia, frecuencia de contacto y venta cruzada | Proyecto / módulo | Opcional | [● €] |
| Wallet Pass | Activación recurrente con menor fricción | Módulo / SaaS adicional | Opcional | [● €] |
| Referidos | Adquisición orgánica y reducción de CAC | Módulo / proyecto | Opcional | [● €] |
| Segmentación avanzada | Conversión, margen y relevancia de incentivos | Módulo / SaaS adicional | Opcional | [● €] |
| Gamificación avanzada | Usuarios activos, progresión y repetición | Módulo / proyecto | Opcional | [● €] |
| App nativa | Experiencia móvil dedicada, solo si se solicita expresamente | Proyecto específico | No incluido inicialmente | Bajo presupuesto específico |

# Calendario de facturación

Tabla 15: Calendario de facturación.

| Hito | Concepto facturable | Tratamiento | % / Importe | Condición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma de propuesta | Inicio Etapa 1 | Incluido | 40 % Etapa 1 / 6.144 € | Aceptación de propuesta |
| Gate 1 aprobado | Readiness de migración | Incluido | 30 % Etapa 1 / 4.608 € | Histórico, reglas y niveles validados |
| Gate 2 aprobado | Go-live Etapa 1 | Incluido | 30 % Etapa 1 / 4.608 € | Puesta en producción |
| Inicio Etapa 2A | Diseño y configuración MVP OCR | Incluido | 40 % Etapa 2A / 11.008 € | Activación de fase OCR |
| Gate 3 aprobado | Readiness MVP OCR | Incluido | 30 % Etapa 2A / 8.256 € | Retailers, OCR, RGPD e incentivos definidos |
| Go-live Etapa 2A | Lanzamiento Ticket Scan MVP | Incluido | 30 % Etapa 2A / 8.256 € | MVP en producción |
| Operación recurrente | Licencia SaaS | Incluido | 2.300 €/mes / 27.600 €/año | Desde go-live acordado |
| Uso OCR | Procesamiento de tickets | Variable | 0,04 €/ticket | Según volumen real |
| Módulos 2B | Experiencias avanzadas | Opcional | Según módulo | Bajo aprobación específica |

# Resumen de inversión inicial

Tabla 16: Resumen inversión.

| Concepto | Tratamiento | Importe |
| --- | --- | --- |
| Total implantación Etapa 1 | Incluido | 15.360 € |
| Total implantación Etapa 2A | Incluido | 27.520 € |
| Total inversión inicial | Incluido | 42.880 € |
| Licencia SaaS mensual | Incluido | 2.300 €/mes |
| Licencia SaaS anual | Incluido | 27.600 €/año |
| Coste OCR estimado mensual — 10.000 tickets/mes | Variable | 400 €/mes |
| Coste OCR estimado anual — 10.000 tickets/mes | Variable | 4.800 €/año |
| Módulos opcionales 2B | Opcional | Bajo presupuesto específico |
| App nativa | No incluido inicialmente | No incluida |

## Inversión estimada del primer año

Tabla 17: Inversión del año 1.

| Escenario | Componentes | Importe |
| --- | --- | --- |
| Primer año sin OCR variable | Implantación Etapa 1 + Etapa 2A + SaaS anual | 70.480 € |
| Primer año con 5.000 tickets OCR/mes | Implantación + SaaS anual + OCR estimado | 72.880 € |
| Primer año con 10.000 tickets OCR/mes | Implantación + SaaS anual + OCR estimado | 75.280 € |
| Primer año con 25.000 tickets OCR/mes | Implantación + SaaS anual + OCR estimado | 82.480 € |

## Supuestos económicos

Tabla 18: Resumen precios de referencia.

| Supuesto | Valor | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Tarifa consultor Convercus | 80 €/h | Base de cálculo |
| Usuarios registrados actuales | 40.000 | Base de partida |
| Usuarios registrados objetivo | 100.000 | Objetivo de crecimiento |
| Usuarios incrementales objetivo | 60.000 | Objetivo de captación |
| Usuarios activos incluidos en licencia SaaS | Hasta 100.000 | Incluido |
| Licencia SaaS mensual | 2.300 €/mes | Incluido |
| Licencia SaaS anual | 27.600 €/año | Incluido |
| Retailers incluidos en MVP OCR | Hasta 5 retailers prioritarios | Incluido |
| Países / idiomas incluidos en MVP OCR | Hasta 3 países o idiomas | Incluido |
| Coste técnico OCR estimado por ticket | 0,04 €/ticket | Variable |
| Revisión manual externalizada | 6,70 €/ticket revisado | Opcional |
| Compra anual estimada por usuario — escenario conservador | 26,99 € | Supuesto económico |
| Compra anual estimada por usuario — escenario base | 37,22 € | Supuesto económico |
| Compra anual estimada por usuario — escenario alto | 56,79 € | Supuesto económico |
| Incremento anual potencial — escenario conservador | 1,62 M€ | Estimación direccional |
| Incremento anual potencial — escenario base | 2,23 M€ | Estimación direccional |
| Incremento anual potencial — escenario alto | 3,41 M€ | Estimación direccional |
| AOV real Compactor | Pendiente de validación | Requisito de validación |
| Margen bruto | Pendiente de validación | Requisito de validación |
| Margen de contribución | Pendiente de validación | Requisito de validación |
| Coste medio de incentivo | Pendiente de validación | Requisito de validación |
| Tasa de usuarios activos | Pendiente de validación | Requisito de validación |
| Tasa de repetición | Pendiente de validación | Requisito de validación |

## Indicadores de productividad económica de la inversión

La inversión debe evaluarse a partir de la oportunidad principal identificada: convertir parte del volumen de ventas generado en canales B2B/terceros en relaciones D2C identificadas, consentidas, activables y monetizables.

Compactor cuenta actualmente con aproximadamente 40.000 usuarios registrados en ecommerce. El objetivo es recuperar una base de 100.000 usuarios registrados, incorporando compradores procedentes de canales de terceros.

Este objetivo debe analizarse frente a una base económica relevante: el canal B2B/terceros representa aproximadamente 15 M€ de ventas. Añadir otro países: Portugal, Francia,… elevaría notablemente la ventaja económica.

La Etapa 2A no pretende sustituir ese canal, sino capturar identidad de cliente final, activar recompra, favorecer venta cruzada y trasladar una parte del valor hacia una relación directa con Compactor.

A efectos de análisis, se toma como escenario base una inversión de primer año de 75.280 €, compuesta por:

- implantación Etapa 1: 15.360 €;

- implantación Etapa 2A: 27.520 €;

- licencia SaaS anual: 27.600 €;

- OCR estimado con 10.000 tickets/mes: 4.800 € ~372.200 € de ventas adicionales.

### Inversión frente al volumen B2B/terceros

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Ventas estimadas en canal B2B/terceros | 15.000.000 € |
| Inversión estimada primer año | 75.280 € |
| Inversión como % del volumen B2B/terceros | 0,50% |

Lectura económica:
La inversión estimada de primer año equivale aproximadamente al 0,50% del volumen de ventas generado en canales B2B/terceros. Por tanto, la tesis económica no exige transformar una parte significativa del canal, sino activar una fracción reducida del volumen ya existente para justificar la inversión.

Umbral de recuperación sobre ventas D2C incrementales

El umbral de recuperación indica cuánta facturación D2C incremental necesita generar el proyecto para cubrir la inversión de primer año, según distintos márgenes de contribución neta.

| Margen de contribución neto | Facturación D2C incremental necesaria para cubrir 75.280 € | % del volumen B2B/terceros de 15 M€ |
| --- | --- | --- |
| 20% | 376.400 € | 2,51% |
| 30% | 250.933 € | 1,67% |
| 40% | 188.200 € | 1,25% |

Lectura económica:
Con un margen de contribución neto del 30%, Compactor necesitaría generar aproximadamente 250.933 € de facturación D2C incremental para cubrir la inversión estimada del primer año. Esa cifra equivale a solo el 1,67% del volumen B2B/terceros estimado.

### Compras necesarias para alcanzar el break-even

Usando como referencia una compra anual media de 37,22 €, el umbral de recuperación puede traducirse en número de compras anuales necesarias.

| Margen de contribución neto | Margen neto por compra de 37,22 € | Compras anuales necesarias | % de los 60.000 usuarios incrementales objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 20% | 7,44 € | 10.113 compras | 16,9% |
| 30% | 11,17 € | 6.742 compras | 11,2% |
| 40% | 14,89 € | 5.056 compras | 8,4% |

Lectura económica:
Con un margen de contribución neto del 30%, bastaría con activar aproximadamente 6.742 compras anuales de 37,22 € para cubrir la inversión de primer año. Esto equivale al 11,2% de los 60.000 usuarios incrementales objetivo.

Este indicador debe interpretarse como un umbral de recuperación, no como previsión. Su finalidad es mostrar que el proyecto no necesita convertir a toda la base incremental en compradores activos para ser económicamente defendible.

## Sensibilidad de captura desde el canal B2B/terceros

La siguiente tabla muestra el efecto económico de convertir distintos porcentajes del volumen B2B/terceros en facturación D2C incremental, usando un margen de contribución neto del 30%.

| % de volumen B2B/terceros convertido en D2C incremental | Facturación D2C incremental | Margen de contribución neto | Resultado después de inversión | ROI sobre inversión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5% | 75.000 € | 22.500 € | -52.780 € | -70% |
| 1,0% | 150.000 € | 45.000 € | -30.280 € | -40% |
| 2,0% | 300.000 € | 90.000 € | 14.720 € | 20% |
| 3,0% | 450.000 € | 135.000 € | 59.720 € | 79% |
| 5,0% | 750.000 € | 225.000 € | 149.720 € | 199% |
| 10,0% | 1.500.000 € | 450.000 € | 374.720 € | 498% |

Lectura económica:
El break-even se sitúa entre el 1% y el 2% del volumen B2B/terceros. A partir de una conversión del 2% del volumen hacia facturación D2C incremental, el proyecto empezaría a generar retorno positivo bajo un margen de contribución neto del 30%.

## Productividad de la inversión frente a paid media

La Etapa 2A no debe analizarse como un coste tecnológico, sino como un mecanismo de captación de base propia desde un canal donde Compactor ya tiene presencia comercial.

| Indicador | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Usuarios incrementales objetivo | 100.000 - 40.000 | 60.000 |
| Inversión de implantación por usuario incremental | 42.880 € / 60.000 | 0,71 €/usuario |
| Inversión total primer año por usuario incremental | 75.280 € / 60.000 | 1,25 €/usuario |
| SaaS anual por usuario activo, a 100.000 usuarios | 27.600 € / 100.000 | 0,28 €/usuario/año |
| SaaS mensual por usuario activo, a 100.000 usuarios | 2.300 € / 100.000 | 0,023 €/usuario/mes |

Lectura económica:
El proyecto permite capturar identidad de cliente desde una base de demanda ya existente en terceros. El coste total de primer año equivale a 1,25 € por usuario incremental objetivo, antes de considerar recompra, conversión a ecommerce propio o activación posterior.

## Indicadores de arrastre B2B → D2C

La Etapa 2A debe gobernarse mediante indicadores específicos de conversión desde terceros hacia relación directa.

Tabla 19: Arrastre B2B a D2C.

| Indicador | Fórmula | Función |
| --- | --- | --- |
| B2B-to-D2C Identification Rate | Usuarios identificados desde tickets / tickets válidos de terceros | Medir capacidad de convertir compradores anónimos en usuarios conocidos |
| B2B-to-D2C Registration Rate | Nuevos registros desde tickets / tickets subidos | Medir eficiencia del flujo de alta |
| B2B-to-D2C Consent Rate | Usuarios consentidos desde tickets / nuevos registros desde tickets | Medir base comercialmente activable |
| Ticket-to-Member Conversion Rate | Tickets validados con usuario creado / tickets validados | Medir conversión operativa del ticket en miembro |
| D2C Purchase Conversion Rate | Usuarios procedentes de tickets que compran en ecommerce / usuarios procedentes de tickets | Medir arrastre real hacia canal propio |
| B2B Revenue Activation Rate | Facturación D2C incremental desde usuarios procedentes de terceros / ventas B2B/terceros | Medir proporción del canal B2B transformada en valor D2C |
| Incremental Contribution Margin | Facturación D2C incremental × margen neto | Medir valor económico real |
| Cost per B2B-to-D2C Member | Coste Etapa 2A + OCR + incentivos / nuevos usuarios desde terceros | Medir eficiencia de captación |
| Cost per D2C Buyer Activated | Coste Etapa 2A + OCR + incentivos / usuarios procedentes de terceros que compran en ecommerce | Medir coste real de comprador activado |
| Retailer Attribution Rate | Tickets con retailer identificado / tickets validados | Medir calidad de atribución por canal |
| Product Attribution Rate | Tickets con producto o categoría identificada / tickets validados | Medir calidad de atribución por producto |
| Margin after Incentives | Margen bruto - incentivos - OCR - revisión manual - costes variables | Medir rentabilidad real del programa |

## Productividad del OCR

| Volumen OCR | Coste mensual | Coste anual | Función económica |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.000 tickets/mes | 200 €/mes | 2.400 €/año | Validación controlada de adopción inicial |
| 10.000 tickets/mes | 400 €/mes | 4.800 €/año | Escenario base de MVP |
| 25.000 tickets/mes | 1.000 €/mes | 12.000 €/año | Escalado relevante |
| 50.000 tickets/mes | 2.000 €/mes | 24.000 €/año | Escalado intensivo |

Lectura económica:
El OCR no es el principal coste del proyecto. En el escenario base de 10.000 tickets/mes, el coste anual estimado es de 4.800 €, equivalente al 6,4% de la inversión total de primer año. La sensibilidad económica principal no está en el OCR automático, sino en el volumen de revisión manual y en el coste de los incentivos.

### Sensibilidad de revisión manual

Si la revisión manual se externaliza, puede convertirse en un coste relevante. Por ello, la solución debe minimizar tickets dudosos mediante reglas OCR, controles antifraude y umbrales de confianza.

| Tickets procesados al año | % enviado a revisión manual | Tickets revisados | Coste unitario | Coste anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120.000 | 5% | 6.000 | 6,70 € | 40.200 € |
| 120.000 | 10% | 12.000 | 6,70 € | 80.400 € |
| 120.000 | 20% | 24.000 | 6,70 € | 160.800 € |

Lectura económica:
La automatización y las reglas antifraude son críticas porque cada punto porcentual adicional de revisión manual impacta directamente en el coste operativo. El objetivo debe ser mantener la revisión manual en una franja baja y concentrarla solo en tickets de baja confianza, alto valor o riesgo de fraude.

## Conclusión económica

La inversión de primer año, estimada en 75.280 € en el escenario base con 10.000 tickets OCR mensuales, representa aproximadamente el 0,50% del volumen B2B/terceros estimado de Compactor.

Con un margen de contribución neto del 30%, el proyecto necesitaría generar aproximadamente 250.933 € de facturación D2C incremental para cubrir la inversión de primer año. Esta cifra equivale a solo el 1,67% del volumen B2B/terceros.

Por tanto, la tesis económica de la propuesta no se basa en que el ecommerce actual crezca de forma aislada, sino en convertir una pequeña fracción del volumen ya existente en terceros en relación directa, datos propios, usuarios activables, recompra y margen incremental.

El proyecto debe entenderse como una infraestructura de arrastre B2B → D2C: permite transformar ventas anónimas en terceros en base propia medible, activable y monetizable, sin sustituir el canal B2B ni comprometer desde el inicio inversiones prematuras en App nativa o integraciones directas con retailers.

# Recomendación final

Convercus propone iniciar el proyecto con Etapa 1 + Etapa 2A, al ser el alcance que mejor equilibra continuidad operativa, velocidad de implantación, control presupuestario y generación de valor medible.

La Etapa 1 permite migrar el programa actual desde BON Loyalty a Convercus preservando la continuidad del Compactor VIP Club. Su aportación principal es proteger el activo ya construido por Compactor: base registrada de ecommerce, histórico transaccional, reglas de puntos, niveles de estatus, recompensas y reconocimiento del cliente. Esta etapa reduce el riesgo de transición y prepara una arquitectura más gobernable para medir usuarios activos, recurrencia, canje, coste de incentivos y contribución económica del programa.

La Etapa 2A activa la principal palanca de crecimiento identificada: convertir parte del volumen B2B/terceros en relación D2C identificada, consentida y activable. Compactor cuenta con aproximadamente 40.000 usuarios registrados en ecommerce, mientras que el canal B2B/terceros representa un volumen estimado de 15 M€. El objetivo de crecer hasta 100.000 usuarios registrados debe interpretarse como una estrategia de arrastre desde terceros hacia base propia, no como una simple ampliación del ecommerce actual.

La lógica económica de esta etapa es especialmente relevante: una inversión estimada de primer año de 75.280 €representa aproximadamente el 0,50% del volumen B2B/terceros. Con un margen de contribución neto del 30%, el proyecto alcanzaría su umbral de recuperación si consigue generar aproximadamente 250.933 € de facturación D2C incremental, equivalente al 1,67% de dicho volumen. Por tanto, la propuesta no requiere transformar de forma masiva el canal B2B, sino capturar y activar una fracción reducida del valor que Compactor ya genera en terceros.

La Etapa 2B queda planteada como evolución prospectiva, sujeta a los resultados reales de la Etapa 2A y al cumplimiento de las puertas de control definidas. Su activación deberá apoyarse en evidencia suficiente de adopción, recurrencia, calidad de dato, conversión, coste y contribución económica. En esa fase podrán valorarse módulos como QR en packaging, retos de temporada, Wallet Pass, referidos, segmentación avanzada, gamificación o App nativa si Compactor la solicita expresamente.

La prioridad inicial no es lanzar una App ni ampliar funcionalidades de forma prematura. La prioridad es transformar ventas anónimas en terceros en relaciones directas y medibles con Compactor, enriquecer datos propios, activar compradores identificados y construir una base económica defendible para escalar el Compactor VIP Club con menor riesgo y mayor trazabilidad.

El proyecto debe entenderse como una infraestructura de arrastre B2B → D2C: permite convertir una parte del alcance ya existente en distribución en base propia, activación comercial, recurrencia y margen incremental, sin sustituir el canal B2B ni comprometer desde el inicio inversiones prematuras en App nativa o integraciones directas con retailers.

FIRMA y ACEPTACIÓN

Por Convercus GmbH

__________________________
Dominic Spindler
CEO | Convercus GmbH

Por CIE EUROPE GROUP

__________________________
Nombre, Cargo